**PAZAR KAYMAKAMLIĞI**

**KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI**

PAZAR İLÇESİ ÜZÜMÖREN BAĞLANTISI-OVAYURT -ORGANİZE BAĞLANTI YOLU (5+450 KM) 8 CM BİNDER KAPLAMA YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

TARAFLARI

Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği ile diğer taraftan yüklenici ……………………………………………… arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

# Taraflara İlişkin Bilgiler

# Madde 2-

**2.1.** İdarenin Adresi: Pazar Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat 3

Tel. No : 0-356-261 24 14

Faks No : 0-356- 261 24 14

E-Posta Adresi: pazar@icisleri.gov.tr.

**2.2.** Yüklenicinin adı:

Tel. No :

Faks No : ……………………

E-Posta Adresi (varsa) : ---

Her iki taraf, madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

**2.3.** Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı

Madde 3-

**3.1.** İşin Adı: Pazar İlçesi Üzümören bağlantısı-Ovayurt -Organize bağlantı yolu (5+450 km) 8 cm Binder Kaplama Yapım İşi

**3.2.** İşin Yapılma Yeri: Üzümören bağlantısı-Ovayurt -Organize bağlantı yolu (5+450 km)

**3.3.** Pazar İlçesi Üzümören bağlantısı-Ovayurt -Organize bağlantı yolu (5+450 km) 8 cm Binder Kaplama Yapım İşi

**Sözleşmenin Dili**

**Madde 4-**Sözleşmenin dili Türkçe’dir.

### Tanımlar

### Madde 5- Bu Sözleşmenin uygulanmasında, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. İmalatların uygulanmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas alınacaktır.

##### Sözleşmenin Türü ve Bedeli

**Madde 6-**

**6.1.** **Bu Sözleşme, birim fiyat üzerinden olup**, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen …………………………KDV hariç toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

**6.2.** Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

**Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler**

**Madde 7-** Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.

**Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler**

**Madde 8-** Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.

#### Sözleşmenin Ekleri

#### Madde 9 –

#### 9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

#### 9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

1. İdari Şartname,
2. Sözleşme Tasarısı,
3. Birim Fiyat Teklif Cetveli
4. Yol Yapım ve Kaplama İşi Teknik Şartname
5. Standart Formlar
6. İhale İlanı

#### 9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

**9.4.** Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.

**İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar**

**Madde 10-**

**10.1. İşe Başlama ve Bitirme Tarihi:**

**10.1.1.** Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren hava ve fen şartları değerlendirilerek 5 (beş) gün içinde Teknik elemanlarca yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminin yapıldığı gün işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, yer teslimi tarihinden itibaren **(45) Kırkbeş** gün içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

**10.1.2.** Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez.

**10.2. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar:**

**10.2.1.** İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin **% 0.06 (onbindealtı)** oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.

**10.2.3.** Kısmi gecikme cezaları ile işin tümüne ait gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

**10.2.4.** İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde, işin tamamına ilişkin günlük gecikme cezası alınır, ayrıca kısmi gecikme cezası uygulanmaz.

### Teminata İlişkin Hükümler

### Madde 11-

**11.1. Kesin Teminat:**

**11.1.1.** Bu işin kesin teminat miktarı; **% 6 (yüzdealtı**) ………………’dır. Yüklenici …………………. nakit/sayılı banka teminat olarak mektubu kesin teminat vermiştir.

**11.1.2.** Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak 31.12.2026 tarihinden **önce** **olmayacaktır**. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş süresindeki artış kadar uzatılır.

**11.3. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi**

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten SGK’dan ilişiksizlik belgesi ibraz edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde hazineye gelir kaydedilir.

### Madde 12- Ödeme Yeri ve Şartları

12.1- İş bitirildiğinde, Birlik tarafından görevlendirilecek personel tarafından teknik ve idari şartname hükümlerine göre işi teslim alındıktan ve Geçici Kabul İşlemleri yapılıp, Kabul işlemleri tamamlandıktan sonra Yüklenicinin hakedişi Tokat İli Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen 2025 Yılı İl Özel İdaresi ödeneğinden yapılacaktır.

**12.2.** Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler yürürlükteki mevzuata göre yapılacaktır.

**12.3.** Yükleniciye, idarenin gösterdiği işten fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenmez.

**12.4.** Yüklenicinin hakedişi Tokat İli Pazar İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilen 2025 Yılı İl Özel İdaresi ödeneği serbest bırakıldığı oranda yapılacaktır. Ödeneklerin gecikmesi halinde yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

**Madde 13- İş Programı**

**Avans Verilmesinin Şartları ve Miktarı**

**Madde 14-** Bu iş için avans verilmeyecektir

**Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları**

**Madde 15-** Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir

**15.1.** Yüklenici gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

**15.3.** Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

**Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları**

**Madde 16-** İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

**Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım-Onarım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar**

**Madde 17-**

**17.1.** Tesis sorunsuz şekilde çalışır, sisteme enerji verip, idaremizce mahsuplaşma işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli tüm donanım, yazılım, malzeme, ekipman vb. tüm bileşenleri ile birlikte teslim edilecektir.

**17.2.** Yüklenici teslim edeceği tesis için en az 1 yıl sorunsuz çalışmasını garanti edecektir. Yüklenici 1 yıllık süreçte doğacak tüm aksaklık ve sorunları gidermek ile yükümlüdür.

**17.3**.Yüklenici ihale dokümanlarında belirtilen (1 yıldan az olmamak şartıyla) ürüne özel istenen garanti koşullarını sağlamakla yükümlüdür.  
 **17.4.**Yüklenici tesisi çalışır vaziyette, kabul işlemleri yaptırılmış şekilde idareye teslim edecektir

**İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması**

#### Madde 18-

**18.1.** Yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

**18.2.** Yüklenici **6331 Sayılı** **İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu** kapsamında tüm tedbirleri alır.

**Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları**

**Madde 19-**

**19.1.** Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %30’na kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir.

**19.2.** Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

**19.3.** Mücbir sebep halleri:

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir.

**Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri**

**Madde 20-** Kabul işlemleri kurulacak muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır.

Teminat Süresi

#### Madde 21- Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi dikkate alınarak 31.12.2026 tarihinden önce olmayacaktır.

#### Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar

#### Madde 22-

**22.1.** İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

**22.2.** İsteklilerin iş yerinde aşağıda gösterilen sayı ve nitelikteki teknik personeli bulunduracağına dair personel taahhütnamesi vermesi zorunludur.

Teknik Personel

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Aracın Cinsi** | **Kapasite veya özellikleri** | **Modeli / Mesleki unvan ve**  **özellikleri** | **Adet** | | |
| **1. Kat Sathi**  **Kaplama** | **2. Kat Sathi**  **Kaplama** | **Bitümlü Sıcak**  **Kaplama** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Şantiye Şefi | En Az 3 yıl  Deneyimli | İnşaat Mühendisi / | 1 | 1 | 1 |

NOT: Teknik personellerden inşaatçı ve mühendis olacaktır.

**22.2.1-** Sahada yapılan her türlü çalışmalarda teknik personel (Mühendis) hazır bulunacaktır. Formen çalışma devam ettiği müddetçe sahadan asla ayrılmayacaktır. Sahada bulunmayan her teknik personel için günlük ‱ 5 TL/Gün ceza kesilecek ve ilk hakkedişten düşülecektir.

**22.2.2-** Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte işyeri teslimini takip eden günden itibaren **beş gün içinde idareye bildirmek mecburiyetindedir**. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini **on gün içinde** yükleniciye tebliğ eder. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare herhangi bir ihtar yapmaksızın işi durdurmak yetkisini kullanır.

#### 22.2.3- Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu idarece kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, idarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler.

22.2.4- İsteklilerin makine ve ekipmana ilişkin belgeler ile ihale konusu yapım işi için aşağıda belirtilen sayı ve nitelikteki ekipmanı inşaat mahallinde bulunduracağına dair yapı araç taahhütnamesi sunması gerekmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Aracın Cinsi** | **Kapasite veya özellikleri** | **Modeli / Mesleki unvan ve**  **özellikleri** | **Adet** | | |
| **1. Kat Sathi**  **Kaplama** | **2. Kat Sathi**  **Kaplama** | **Bitümlü Sıcak**  **Kaplama** |
| 1 | Asfalt serme makinesi (Finişher) | 300 Ton/Saat | 2020 ve üzeri, Vibrasyonlu Asfalt Finişeri | --- | --- | 1 |
| 2 | Kamyon | Damperli | 2020 ve üzeri | --- | --- | 10 |
| 3 | Kamyon | Damperli | Mıcır Sericili  (Damtraklı) | 3 | 3 | --- |
| 4 | Asfalt plenti (Seyyar–Sabit ) | Kendisine Ait veya Kiralık ise sözleşmesi olacaktır. Gerekli İzinleri Alınmış (ÇED vs.) |  | --- | --- | 1 |
| 5 | Demir Bandajlı Ve Vibrasyonlu  Silindir | 12 Ton | 2020 ve Üzeri | 1 | --- | 1 |
| 6 | Lastik Tekerlekli Silindir | 20 Ton | 2020 ve Üzeri | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Sıcak asfalt kazanı | 30 Ton |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Greyder |  |  | 1 | --- | 1 |
| 9 | Yükleyici |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Distribütör | 8-10 Ton  Kapasiteli | Elektronik  Kumanda Paneli | 1 | 1 | --- |
| 11 | Roleytank | 8-10 Ton  Kapasiteli | ADR/Taşıt  Uygunluk Belgesi | 1 | 1 | --- |

İsteklilerce sözleşme aşamasında, kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar için faturaların, demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair belge ve kiralama yapılmış ise kira sözleşmesinin, taahhüt edilecek makine, tesis, teçhizat ve diğer ekipman için taahhütnamenin verilmesi gerekir.

**Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar**

**Madde 23-** Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

**Sözleşmede Değişiklik Yapılması**

**MADDE 24**

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve birlik ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri.

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

**Sözleşmede Belirtilen İşin Artış Ve Azalışı**

**Madde 25-**

**25.1.** Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin **%30’u** oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür.

#### Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

#### Madde 26- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi (yer teslimine yanaşmaması, işin bütününün tek alt yükleniciye yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin izinsiz devri, izinsiz temlik, süresi biten teminat mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az beş gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

#### Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar

**Madde 27**-**Birliğin sözleşmeyi feshetmesi**

**27.1.** Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere birliğin en az beş gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

**Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler**

**MADDE 28 –**

**28.1.** 27 inci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde birlik tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

**Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi**

**MADDE 29 –**

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir.

**Geçici Kabul Noksanları**

**Madde 30-** Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.

#### Diğer Hususlar

**Madde 31-**

31.1- Bu yapım işi, idare tarafından verilen ihale dokümanına göre yapılacaktır. İhale dokümanında unutulan ancak işin doğası gereği kullanılması gereken malzemeler ile yapılması gereken işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunun için ek ödeme yapılmaz.

**31.2-** Köylere Hizmet Götürme Birliği, 4734 ve 2886 sayılı ihale yasalarına tabi olmamasına rağmen, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılması bakımından bu şartnamedeki hususlar uygulanacaktır. İhale dosyasında mevcut teknik şartnamelerde belirtilen hususlara aynen uyulacaktır.

**31.3-** İş süresince inşaat hudutları içinde meydana gelebilecek olan iş kazaları ile trafik kazalarından dolayı her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. İnşaat sahası dâhilinde işin başlangıç ve son kısımlarında her türlü trafik işaret ve tedbirleri gece-gündüz olmak üzere yüklenici tarafından alınacaktır. Bu tedbirler ile birlikte trafik emniyeti bakımından yüklenici birinci derecede sorumludur. Çalışma sahasında yolun trafik akışı söz konusu olacağından yüklenici, taşıt, yolcu ve sürücülerin güvenli seyahatlerine ilişkin her çeşit tedbiri önceden alır. Trafik işaret ve uyarı levhalarını uygun yerlerde bulundurur. Trafik akışının güvenliği için çalışma yapılan yol güzergâhlarında sürücüleri uyarmaya yönelik personel istihdam eder. Yeterli önlem alınmaması nedeniyle olabilecek can, mal kayıplarından yüklenici bizzat sorumludur. Bu nedenle Birlikten herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Çalışma sahalarında çevreye ve 3.şahıslara verilebilecek her çeşit zarar ve ziyandan dolayı yüklenici sorumlu olup, verebileceği zararlardan dolayı Birliğimizden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

31.4- Sözleşme ile kesin kabul arasında idare personelinin (Yapı Denetim Görevlisi, Kontrol Görevlisi, Sürveyan vb.) işyerine gidiş gelişi yükleniciye aittir.

31.5- Köylere Hizmet Götürme Birliği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

**Anlaşmazlıkların Çözümü**

**Madde 32-** Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Tokat mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

**Yürürlük**

**Madde 33-** Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu sözleşme 33 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …../…..2025 tarihinde imza altına alınarak 1(bir) nüsha olarak düzenlenmiştir

İDARE YÜKLENİCİ

Ramazan TEKE

Kaymakam

Birlik Başkanı